## Slide 1: TOXYSTEM GRUPO 6
CAMILO TATIS
SAMUEL SALGADO

## Slide 2: Contexto del Proyecto
Peligros de residuos tóxicos
Cuidado del medio ambiente
Falta de conocimiento para tratamiento de residuos
Poca gestión en organizaciones

## Slide 3: Diagrama Base de Datos Actualizado

## Slide 4: Avance de Desarrollo
Primer Sprint:
  Desarrollo de Mockups modelos para la futura interfaz
  Interfaz de registro e ingreso al sistema
  Planteamiento y replanteamiento de requerimientos

## Slide 5: Avance de Desarrollo
Segundo Sprint:
  Rediseño de la interfaz de registro e ingreso
  Conexión con base de datos
  Interfaz dinámica: la información presentada proviene de la base de datos
  Creación de servicios establecidos
  Correctas validaciones

## Slide 6: Requerimientos
Planteados inicialmente:
  Eran 60 requerimientos
  Muy generales, nada especifico
  Abordaban ideas que ni siquiera consideramos:
    Soporte al cliente
    Estadísticas (si se está trabajando pero aun no se desarrolla)

## Slide 7: Requerimientos

## Slide 8: Requerimientos
Avance Primer Sprint:
  Reestructuramos los 60 primeros requerimientos y resultaron 30
  Tuvimos buena organización pero poco trabajo individual
  La interfaz quedó muy por debajo de las expectativas
  Se desarrollo de último momento.

## Slide 9: Requerimientos
Avance Primer Sprint

## Slide 10: Requerimientos
Avance Segundo Sprint:
  Mudamos el desarrollo de la interfaz a HTML y CSS
  Volvimos a replantear requerimientos con base en lo anterior y obtuvimos 53 requerimientos de los 60 objetivo.
  Se cumplieron la mayoría de los objetivos propuestos.

## Slide 11: Requerimientos
Avance Segundo Sprint

## Slide 12: Requerimientos
Primera Iteración
Chart: 
Requermientos totales | 60
Requerimientos reestructurados | 35
Avance Sprint 1 | 20
Completados | 15
No completados | 5

## Slide 13: Requerimientos
Chart: Requerimientos
Requerimientos Inicales | 60
Requerimientos replanteados Sprint #2 | 54
Avance #2 | 54
Requerimientos replanteados Sprint #1 | 33
Avance #1 | 15

## Slide 14: Requerimientos
Burndown Chart
Chart: Requerimientos
| Objetivo | Requerimientos esperados a completar Sprint #1 | Completados Sprint#1 | Requerimientos esperados a completar Sprint #2 | Completados Sprint#2
 | 60 | 30 | 45 | 6 | 6

## Slide 15: Resultados Sprint #2
¿Qué se hizo bien?
  Identificamos problemas e ideamos soluciones
  Avance notorio
  Preferir calidad antes que cantidad
¿Qué salió mal?
  El grupo de trabajo canceló sin decir nada
  Falta de organización para lograr un avance más eficiente
¿Qué se puede mejorar?
  Organización
  Dedicación

## Slide 16: Prototipo del Código

## Slide 17: Inicio de Sesión

## Slide 18: Registro

## Slide 19: Menú Principal

## Slide 20: Residuos

## Slide 21: Residuos

## Slide 22: Tratamientos

## Slide 23: Tratamientos

## Slide 24: Controles: Creación

## Slide 25: Controles: Creación

## Slide 26: Controles: Mostrar

## Slide 27: Transporte: Creación

## Slide 28: Transporte: Creación

## Slide 29: Transporte: Mostrar

## Slide 30: Perfil

## Slide 31: Perfil: Modificar datos

## Slide 32: Cerrar Sesión